УТВЕРЖДАЮ:

Глава района

________________ Э.В. Винтер

«______»______________2018г

План транспортной  и инженерной инфраструктуры, строительство или реконструкция

которых запланирована  на 2018-2019 годы по Немецкому национальному району

| № п/п | Объект инфраструктуры | Источник финансирования проекта | Стоимость проекта, тыс.руб. | Срок строительства | Этап подготовки или строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети в с. Гальбштадт в Немецком национальном районе | Краевой, местный бюджеты | 2698,150 | 2018 | выполнено |
| 2 | Муниципальный дорожный фонд | Местный бюджет | 2984,333 | 2018 | реализация |
| 3 | Ремонт улично-дорожной сети в с. Гришковка в Немецком национальном районе | Краевой, местный бюджеты | 5250,764 | 2018 | выполнено |
| 4 | Ремонт улично-дорожной сети в с. Редкая Дубрава в Немецком национальном районе | Краевой, местный бюджеты | 5256,145 | 2018 | выполнено |
| 5 | Выполнение проектных работ по разработке проектной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в с. Орлово Немецкого национального района | Краевой, местный бюджеты | 1 201, 461 | 2018 | выполнено |
| 6 | Приобретение оборудования для капитального ремонта котельной в с.Кусак | Краевой, местный бюджеты | 3007,496 | 2018 | выполнено |
| 7 | Капитальный ремонт котельной в с. Шумановка | Краевой, местный бюджеты | 30581,140 | 2018 | реализация |
| 8 | Ремонт водопровода в с. Дегтярка | Местный бюджет, бюджет поселения | 700,213 | 2018 | реализация |
| 9 | Капитальный ремонт скважины в с. Гальбштадт Немецкого национального района Алтайского края | Краевой, местный бюджеты | 1600 | 2019 | планирование |
| 10 | Приобретение котла КВр-1,28 для котельной с. Дегтярка Немецкого национального района Алтайского края | Краевой, местный бюджеты | 480 | 2019 | планирование |
| 11 | Капитальный ремонт скважины в с. Кусак Немецкого национального района Алтайского края | Краевой, местный бюджеты | 1600 | 2019 | планирование |
| 12 | Капитальный ремонт котельной с. Кусак Немецкого национального района Алтайского края | Краевой, местный бюджеты | 58000 | 2019 | планирование |
| 13 | Капитальный ремонт котла центральной котельной с. Подсосново Немецкого национального района Алтайского края | Краевой, местный бюджеты | 3798,752 | 2019 | планирование |
| 14 | Приобретение котла КВр-1,28 для котельной с. Протасово Немецкого национального района Алтайского края | Краевой, местный бюджеты | 480 | 2019 | планирование |
| 15 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Орлово Немецкого национального района Алтайского края | Краевой, местный бюджеты | 14600 | 2019 | планирование |
| 16 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Орлово Немецкого национального района Алтайского края | Краевой, местный бюджеты | 5000 | 2019 | планирование |
| 17 | Капитальный ремонт теплосетей с. Кусак Немецкого национального района Алтайского края | Краевой, местный бюджеты | 9276 | 2019 | планирование |